PLANO DE TRABALHO

Nome completo dos alunos:

Pedro Henrique de Oliveira Lenhares

Nome completo do professor orientador:

Nome completo do professor coorientador (se houver):

Título do projeto:

Cronograma

Abril/2026:

Atividades previstas:

- Levantamento bibliográfico sobre compiladores e interpretadores

- Definição da linguagem a ser implementada (sintaxe e regras)

- Estudo de abordagens educacionais para ensino de linguagens de programação

Maio/2026:

Atividades previstas:

- Implementação do analisador léxico

- Implementação do analisador sintático (parser)

- Testes iniciais de reconhecimento de tokens e validação sintática

Junho/2026:

Atividades previstas:

- Construção da Árvore Sintática Abstrata (AST)

- Implementação de mecanismos de visualização da AST (para fins didáticos)

- Desenvolvimento do interpretador para execução direta

- Testes de execução com programas simples

Julho/2026:

Atividades previstas:

- Implementação do gerador de bytecode

- Definição do conjunto de instruções da máquina virtual

- Desenvolvimento da máquina virtual (VM)

- Testes iniciais de execução via bytecode

Agosto/2026:

Atividades previstas:

- Criação de programas de teste (casos didáticos e comparativos)

- Execução de testes com interpretador e máquina virtual

- Coleta de métricas (tempo de execução, uso de memória, etc.)

- Organização dos dados experimentais

Setembro/2026:

Atividades previstas:

- Análise dos resultados obtidos

- Comparação entre interpretação direta e execução por bytecode

- Avaliação da aplicabilidade educacional da ferramenta

- Elaboração do relatório técnico final

- Preparação da apresentação do projeto

- Opcional) Redação de artigo científico

Bauru, dia  mês  ano

________________________________                 ________________________________

Assinatura do Aluno                                   Assinatura do Professor Orientador

(assinatura digitalizada ou imprima e assine)              (assinatura digitalizada ou imprima e assine)