PLANO DE TRABALHO

Nome completo dos alunos:

Pedro Henrique de Oliveira Lenhares

Nome completo do professor orientador:

Nome completo do professor coorientador (se houver):

Título do projeto:

Cronograma

Abril/2026:

Atividades previstas:

- Levantamento bibliográfico sobre compiladores e interpretadores

- Definição da linguagem a ser implementada (sintaxe e regras)

Maio/2026:

Atividades previstas:

- Implementação do analisador léxico

- Implementação do analisador sintático (parser)

Junho/2026:

Atividades previstas:

- Construção da árvore sintática abstrata (AST)

- Desenvolvimento do interpretador

Julho/2026:

Atividades previstas:

- Implementação do gerador de bytecode

- Desenvolvimento da máquina virtual

Agosto/2026:

Atividades previstas:

- Criação de programas de teste

- Execução de testes comparativos

- Coleta de métricas de desempenho

Setembro/2026:

Atividades previstas:

- Análise dos resultados obtidos

- Elaboração do relatório final

- Preparação para apresentação do projeto

Bauru, dia  mês  ano

________________________________                 ________________________________

Assinatura do Aluno                                   Assinatura do Professor Orientador

(assinatura digitalizada ou imprima e assine)              (assinatura digitalizada ou imprima e assine)